Dear all,

IF-ITB-IF3250-PPL-SD-2026

# DOKUMEN PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK

# Scrum Document

# Usulan Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Sistem Terintegrasi Repository dan Dashboard Data Akreditasi

# Versi: Draft-27/02/2026

untuk:

# SPSI STEI

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 06

# I Made Wiweka Putera              13523160

# Muhamad Nazih Najmudin        13523144

# Hasri Fayadh Muqaffa               13523156

# Andri Nurdianto                         13523145

# Ardell Aghna Mahendra             13523151

Program Studi Teknik Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

|  | # Nomor Dokumen |  | # Halaman |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # IF-ITB-IF3250-PPL-SD-2026 |  | # <#>/<jml # |
|  | # Revisi | # <nomor revisi> | # Tgl: <isi tanggal> |

# Daftar Isi

1 Pendahuluan	3

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4

1.2 Pemilik Perangkat Lunak	4

1.3 Manfaat Perangkat Lunak	4

1.4 Aturan Penomoran	4

1.5 Referensi	4

1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)	4

2 Kebutuhan Perangkat Lunak	4

2.1 Deskripsi Umum	4

2.2 Product Backlog	4

2.3 Release Planning	4

3 Pelaksanaan Sprint 1	5

3.1 Sprint Planning	5

3.2 Daily Meeting	5

3.2.1 Daily Meeting ke-1	5

3.2.2 Daily Meeting ke-2	6

3.2.3 Daily Meeting ke-3	6

3.2.4 Daily Meeting ke-4	6

3.2.5 Daily Meeting ke-5	6

3.3 Sprint Review	6

3.4 Sprint Retrospective	6

4 Pelaksanaan Sprint 2	6

4.1 Sprint Planning	6

4.2 Daily Meeting	6

4.2.1 Daily Meeting ke-1	6

4.2.2 Daily Meeting ke-2	6

4.2.3 Daily Meeting ke-3	6

4.2.4 Daily Meeting ke-4	6

4.2.5 Daily Meeting ke-5	6

4.2.6 Daily Meeting ke-6	6

4.3 Sprint Review	6

4.4 Sprint Retrospective	6

5 Pelaksanaan Sprint 3	7

5.1 Sprint Planning	7

5.2 Daily Meeting	7

5.2.1 Daily Meeting ke-1	7

5.2.2 Daily Meeting ke-2	7

5.2.3 Daily Meeting ke-3	7

5.2.4 Daily Meeting ke-4	7

5.2.5 Daily Meeting ke-5	7

5.2.6 Daily Meeting ke-6	7

5.3 Sprint Review	7

5.4 Sprint Retrospective	7

6 Pelaksanaan Sprint 4	7

6.1 Sprint Planning	7

6.2 Daily Meeting	7

6.2.1 Daily Meeting ke-1	7

6.2.2 Daily Meeting ke-2	7

6.2.3 Daily Meeting ke-3	7

6.2.4 Daily Meeting ke-4	7

6.2.5 Daily Meeting ke-5	7

6.2.6 Daily Meeting ke-6	7

6.3 Sprint Review	7

6.4 Sprint Retrospective	7

7 Pelaksanaan Sprint 5	8

7.1 Sprint Planning	8

7.2 Daily Meeting	8

7.2.1 Daily Meeting ke-1	8

7.2.2 Daily Meeting ke-2	8

7.2.3 Daily Meeting ke-3	8

7.2.4 Daily Meeting ke-4	8

7.2.5 Daily Meeting ke-5	8

7.2.6 Daily Meeting ke-6	8

7.3 Sprint Review	8

7.4 Sprint Retrospective	8

# Pendahuluan

## Tujuan Penulisan Dokumen

Bagian ini diisi dengan uraian ringkas mengenai isi dokumen, tujuan pembuatan dokumen, dan target pembaca dokumen ini.

## Pemilik Perangkat Lunak

Pemilik perangkat lunak ini adalah Mohammad Mukhlis dan Koko Panji Komara selaku Product Owner.

## Manfaat Perangkat Lunak

Manfaat perangkat lunak dari Sistem Terintegrasi Repository dan Dashboard Data Akreditasi, yaitu:

- Sebagai platform bagi pimpinan untuk melakukan pemantauan progress akreditasi dari 11 program studi yang ada di STEI secara real-time dan membandingkan capaian antar unit melalui ringkasan dashboard institusi.

- Sebagai platform yang memfasilitasi tim prodi dalam mengelola pengisian dokumen LKPS dalam format Excel dan dokumen LED dalam format Word, sehingga dapat diunduh secara otomatis setelah data dimasukkan.

- Sebuah platform yang menyediakan fitur early warning melalui notifikasi peringatan dan status warna kesiapan untuk mengidentifikasi indikator kritis yang belum memenuhi target sebelum memenuhi batas waktu penilaian.

- Sebagai sistem untuk melakukan simulasi skor akreditasi berdasarkan matriks penilaian lembaga untuk memprediksi hasil akhir dan memberikan gambaran kesiapan prodi sebelum penilaian final oleh asesor.

- Sebagai pusat data akreditasi terpusat yang memastikan seluruh dokumen evidence dan data dikoordinasikan secara sistematis untuk menghindari risiko data hilang atau tercecer di berbagai media penyimpanan yang berbeda.

## Aturan Penomoran

Bagian ini diisi dengan aturan penomoran yang digunakan dalam dokumen.

## Referensi

Adapun referensi yang digunakan dalam proyek ini antara lain:

- Modul mata kuliah IF2150 Rekayasa Perangkat Lunak

- Modul mata kuliah WI2022 Manajemen Proyek.

- Modul mata kuliah IF3250 Proyek Perangkat Lunak

- Dokumen Struktur Dashboard dari Client: Struktur Dashboard untuk 11 Program Studi.docx

- Contoh Template LKPS: laporan-kinerja-program-studi-aps-akademik-vokasi-dan-psppi.xlsx

- Contoh Template LED: template-ledps-lam-teknik-reguler-instrumen-lam-teknik-2025-ver-2.docx

## Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

Bagian ini diisi dengan sistematika pembahasan dokumen ini. Uraikan bab per bab.

# Kebutuhan Perangkat Lunak

## Deskripsi Umum

Bagian ini diisi dengan sistem, dalam bentuk gambar dan narasi yang dapat memberikan gambaran  tentang aplikasi dan konteksnya (harus jelas batasan dan keterkaitan antara sistem yang akan dibangun dengan sistem lain di luarnya). Deskripsi umum sistem perlu dilengkapi pula dengan pemodelan kasus yang dihadapi. Berikan narasi yang jelas mengenai gambar yang ditampilkan, dalam kalimat yang jelas.

Perangkat lunak dibuat dengan tujuan untuk memantau proses akreditasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB. Perangkat lunak dikembangangkan untuk membantu pimpinan institusi dan admin STEI dalam memantau dokumen yang diperlukan dalam penilaian akreditasi. Selain itu, perangkat lunak membantu admin dan kaprodi dari setiap prodi dapat memantau dan meninjau dokumen yang harus dikirim oleh dosen dalam proses akreditasi.

## Product Backlog

Tabel 2.2.1 Tabel Product Backlog

| ID | Product Backlog |
| --- | --- |
| CR-01 | Repository Setup |
| CR-02 | Base Component Development |
| CR-03 | Other Core Component |
| CR-04 | Deployment and Testing |
| AU-01 | User Authentication (Separation of Role) |
| AU-02 | SSO ITB Integration |
| DA-01 | Dashboard institusi: Summary 11 Prodi |
| DA-02 | Dashboard Per Prodi |
| AM-01 | Manajemen Pengguna |
| PR-01 | Profil Prodi |
| PR-02 | Formulir Pengisian Data LKPS Per Prodi |
| PR-03 | Formulir Pengisian LED Per Prodi |
| PR-04 | Penyimpanan Draft Secara Manual |
| PR-05 | Penugasan Anggota Tim (Dosen) ke Indikator |
| PR-06 | Manajemen Unggahan Dokumen Evidence |
| RR-01 | Repository Dokumen Contoh dan Template |
| RR-02 | Fitur Import dan Parsing LKPS |
| RR-03 | Fitur Import dan Parsing LED |
| RR-04 | Fitur Ekspor/Unduh Dokumen LKPS ke Format Standar Nasional |
| RR-05 | Fitur Ekspor/Unduh Dokumen LED ke Format Standar Nasional |
| RR-06 | Fitur Simulasi Skor Akreditasi |
| AC-01 | Mekanisme Penguncian Data (Draft/Final) |
| AC-02 | Sinkronisasi Pusat Data Institusi |
| VW-01 | Early Warning dan Notification System |
| VW-02 | Monitoring dan Riwayat Perbaikan |

## Release Planning

Bagian ini diisi rencana rilis tiap sprint. Dapat berupa tabel berikut:

| Sprint | Goals | ID Product Backlog |
| --- | --- | --- |
| 1 | Membangun fondasi teknis proyek (repository, environment, design system, CI/CD), melakukan implementasi sistem autentikasi berbasis role dan SSO ITB, dan membangun halaman manajemen akun dan kerangka dashboard institusi. | CR-01, CR-02, AU-01, AU-02, AM-01, DA-01 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

# Pelaksanaan Sprint 1

## Sprint Planning

Sprint Goal:

- Membangun fondasi teknis proyek (repository, environment, design system, CI/CD)

- Melakukan implementasi sistem autentikasi berbasis role dan SSO ITB.

- Membangun halaman manajemen akun dan kerangka dashboard institusi.

Sprint Backlog

| ID | Task | Description | Estimasi Waktu (jam) | ID Product Backlog | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01-01 | Inisiasi Repository | Menginisialisasi Repository di Gitlab | 1 | CR-01 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| CR-01-02 | Frontend Repository Setup | Membuat struktur folder proyek frontend (Next.js + TypeScript) | 1 | CR-01 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| CR-01-03 | Backend Repository Setup | Membuat struktur folder proyek backend (Express.js) | 1 | CR-01 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| CR-01-04 | CI/CD Setup | Mengkonfigurasi file .gitlab-ci.yml dengan lint, build, test, dan deploy otomatis ke staging, serta memastikan pipeline berjalan saat merge request ke branch develop | 2 | CR-01 | Andri Nurdianto |
| CR-02-01 | Environment Variables Setup | Membuat file .env.example untuk frontend dan backend terutamanya, mendefinsiikan semua variabel (DB_URL, JWT_SECREY, SSO_CLIENT_ID, etc), dan mendokumentasikan cara setup di README | 1 | CR-02 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| CR-02-02 | Database Setup | Mengkonfigurasi koneksi PostgreSQL, menyiapkan Prisma sebagai ORM, membuat schema awal, menjalankan migrasi pertama, dan melakukan verifikasi koneksi berhasil di environment lokal dan staging | 3 | CR-02 | Muhamad Nazih Najmudin |
| CR-02-03 | Design System Setup | Mengkonfigurasikan dokumentasi untuk integrasi Frontend dan Backend, mendefinisikan token desain yang konsisten, dan membuat komponen UI dasar yang reusable. | 4 | CR-02 | I Made Wiweka Putera |
| CR-03-01 | API-Documentation Setup | Mengkonfigurasi Swagger/OpenAPI pada backend agar setiap endpoint terdokumentasi otomatis. Halaman dokumentasi dapat diakses di /api/docs. | 2 | CR-03 | Ardell Aghna Mahendra |
| AU-01-01 | AU Interface Design | Membuat desain antarmuka halaman Login mencakup layout form, state validasi, dan responsivitas. | 2 | AU-01 | I Made Wiweka Putera |
| AU-01-02 | DB Migration for Auth | Membuat dan menjalankan migrasi tabel users. | 2 | AU-01 | Muhamad Nazih Najmudin |
| AU-01-03 | Endpoint Setup | Mendaftarkan route autentikasi pada router. Menghubungkan route ke controller | 1 | AU-01 | Ardell Aghna Mahendra |
| AU-01-04 | Signup and Login Functionality API | Mengimplementasi logika login | 4 | AU-01 | Ardell Aghna Mahendra |
| AU-01-05 | Protected Route Setup | Membuat middleware verify SSO di setiap request ke endpoint yang terproteksi dan membuat verify Role untuk membatasi akses berdasarkan role. | 2 | AU-01 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| AU-01-06 | Auth Functionality API Testing & Documentation | Membuat unit test dan integration test untuk semua endpoint auth menggunakan Jest/Supertest. | 3 | AU-01 | Andri Nurdianto |
| AU-01-07 | FE Login Page | Membuat tampilan halaman login | 3 | AU-01 | I Made Wiweka Putera |
| AU-01-08 | Login Page Integration & Testing | Integrasi end-to-end halaman login dengan API | 2 | AU-01 | Andri Nurdianto |
| AU-02-01 | SSO Setup | Menginisiasi OAuth2 client untuk login menggunakan SSO akun ITB | 4 | AU-02 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| AU-02-02 | Credential Functionality API | Mengimplementasikan endpoint callback SSO, menerima token dari SSO ITB, memverifikasi identitas, memetakan role berdasarkan data institusi, dan menghasilkan JWT internal sistem. | 3 | AU-02 | Muhamad Nazih Najmudin |
| AM-01-01 | DB Migration for Account | Membuat migrasi tabel prodi dan memperbarui relasi tabel users ke prodi. | 2 | AM-01 | Muhamad Nazih Najmudin |
| AM-01-02 | Account Management Endpoint Setup | Mendaftarkan route CRUD akun. | 1 | AM-01 | Ardell Aghna Mahendra |
| AM-01-03 | Account Management API Functionalities | Mengimplementasikan logika CRUD akun. | 4 | AM-01 | Hasri Fayadh Muqaffa |
| AM-01-04 | Account Management API Testing & Documentation | Membuat unit test untuk semua endpoint manajemen akun. | 2 | AM-01 | Andri Nurdianto |
| AM-01-05 | FE Account Management Page | Membuat tampilan halaman manajemen akun | 5 | AM-01 | I Made Wiweka Putera |
| AM-01-06 | Account Management Page Integration & Testing | Integrasi halaman manajemen akun dengan API. | 2 | AM-01 | Andri Nurdianto |
| DA-01-01 | Sidebar, Header, and Dashboard Interface Design | Membuat desain antarmuka untuk sidebar, header, dan dashboard | 3 | DA-01 | Ardell Aghna Mahendra |
| DA-01-02 | FE Sidebar | Membuat tampilan sidebar | 3 | DA-01 | Andri Nurdianto |
| DA-01-03 | FE Header | Membuat tampilan header | 2 | DA-01 | Ardell Aghna Mahendra |
| DA-01-04 | FE Dashboard | Membuat tampilan dashboard | 4 | DA-01 | Muhamad Nazih Najmudin |

## Daily Meeting

### Daily Meeting ke-1

Bagian ini diisi dengan notulen daily meeting, mencakup: apa yang telah dikerjakan tiap orang, apa yang dikerjakan tiap orang, apa hambatan yang ditemui. Lengkapi dengan hasil capture Board dan Burndown Chart.

Bisa berupa tabel:

| No | Nama | Yang sudah dikerjakan | Yang akan dikerjakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhamad Nazih Najmudin | Bergabung dalam project Gitlab |  |
| 2 | Andri Nurdianto |  |  |
| 3 | Ardell Aghna Mahendra |  |  |
| 4 | Hasri Fayadh Muqaffa |  |  |
| 5 | I Made Wiweka Putera |  |  |

| No | Hambatan |
| --- | --- |

### Daily Meeting ke-2

Bagian ini diisi dengan notulen daily meeting, mencakup: apa yang telah dikerjakan tiap orang, apa yang dikerjakan tiap orang, apa hambatan yang ditemui. Lengkapi dengan hasil capture Board dan Burndown Chart.

Bisa berupa tabel:

| No | Nama | Yang sudah dikerjakan | Yang akan dikerjakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhamad Nazih Najmudin | Bergabung dalam project Gitlab |  |
| 2 | Andri Nurdianto |  |  |
| 3 | Ardell Aghna Mahendra |  |  |
| 4 | Hasri Fayadh Muqaffa |  |  |
| 5 | I Made Wiweka Putera |  |  |

| No | Hambatan |
| --- | --- |

### Daily Meeting ke-3

### Daily Meeting ke-4

### Daily Meeting ke-5

## Sprint Review

## Sprint Retrospective

Bagian ini diisi dengan catatan terkait process improvement: apa yg perlu dilanjutkan, apa yg perlu dimulai, apa yg perlu dihentikan.

# Pelaksanaan Sprint 2

## Sprint Planning

## Daily Meeting

### Daily Meeting ke-1

### Daily Meeting ke-2

### Daily Meeting ke-3

### Daily Meeting ke-4

### Daily Meeting ke-5

### Daily Meeting ke-6

## Sprint Review

## Sprint Retrospective

# Pelaksanaan Sprint 3

## Sprint Planning

## Daily Meeting

### Daily Meeting ke-1

### Daily Meeting ke-2

### Daily Meeting ke-3

### Daily Meeting ke-4

### Daily Meeting ke-5

### Daily Meeting ke-6

## Sprint Review

## Sprint Retrospective

# Pelaksanaan Sprint 4

## Sprint Planning

## Daily Meeting

### Daily Meeting ke-1

### Daily Meeting ke-2

### Daily Meeting ke-3

### Daily Meeting ke-4

### Daily Meeting ke-5

### Daily Meeting ke-6

## Sprint Review

## Sprint Retrospective

# Pelaksanaan Sprint 5

## Sprint Planning

## Daily Meeting

### Daily Meeting ke-1

### Daily Meeting ke-2

### Daily Meeting ke-3

### Daily Meeting ke-4

### Daily Meeting ke-5

### Daily Meeting ke-6

## Sprint Review

## Sprint Retrospective